Un Client	Une équipe projet
Des objectifs	Des méthodes	--------
Des moyens	Des outils	-------- Un produit
Des contraintes	Une organisation

Typologie des projets informatique

- Mise ne place d'un système informatique
- Amélioration, optimisation d'un système existant
Réponse à une contrainte externe (adaptation)

Cycle de vie du projet

-Cadrage
-Etude préalable ( Etude d'opportunité , étude de faisabilité ) environ 10 à 15% du temps
→ étude de l'existant
→ observation :
→ Entretiens	→ Réparer un questionnaire (guide d'entretien)
→ Animation
→ Restitution (Compte-rendu)
→ Enquête : les avantages du questionnaire
→ Orienté (objectifs)
→ facile à prendre en charge par les destinataires
        les inconvénients du questionnaire
→ Réponses limitées
→ Réponses sont inexploitables

Formes du questionnaire :

Administré

→ Assistance pour remplir le questionnaire

Avantages :
- réponses plus pertinentes
- questions sont mieux cadrées/orientées

Limites :
- gain de temps
- coûteux

Auto-administré

Il est pris en charge par les destinataires
Sans intervention de l'équipe de projet

Avantages :
- gain de temps
- large public
- économique

Limites :
- qualité des réponses

Les Entretiens :

Non-directif : Le thème est lancé :
l'interlocuteur présente ses arguments selon un ordre qu'il souhaite

Directif :
Un ordre est imposé par la personne qui à initié l'entretien

Semi-directif :
50 % de questions et 50 % de réponses

Arbre heuristique :

(Freemind)
→ FAITS (objectifs)
→ OPINIONS

Étude préalable :

Elle se termine par un RAPPORT DE DIAGNOSTIC
le rapport met en évidence : les forces et les faiblesses
Pour le présenter, 3 axes :
→ l'organisation → +
   → -
→ la partie technique → +
→ -
→ la partie relative aux ressources humaines → + motivations des personnes
 → -

+ → ATOUT
- → FAIBLESSES

Le rapport se termine par l'ébauche de scénario d'amélioration.
→ Ces scénarios présentent des orientations sur 3 axes :
      - organisationnel
      - en terme de gestion
      - en terme technique

→ Il faut que la maîtrise d'ouvrage valide, et se prononce sur le résultat de rapport. Il faut presenter les résultats.
→ 3 réponses → OK pour le scénario 1
(Moa +	→ NON, revoir vos propositions
Copil)	→ NON la maîtrise d'ouvrage prend conscience des enjeux et risques et coût donc bouleversement et peut reporter la mise en œuvre.

Étude détaillée :

- Présentation des solutions
- Dossier de choix : Pour chaque solution mettre en évidence
  → Les avantages
  → Les inconvénients
→ Mettre en AVANT la solution qui vous apparaît ADAPTEE