Nous sommes recruter en tant que responsable informatique dans une PME/PMI, cette entreprise est spécialisé dans la production et commercialisation d'article vestimentaire. Le directeur commercial nous sollicite afin d'améliorer la gestion commerciale de l'entreprise.

Répondre à cette demande, présenter les étapes pour mener à bien la demande :

Étape 1 : Analyse de la demande
  - Étudier le cahier des charges (CdC) s'il existe
  - Entretiens (décideurs(gère le budget), opérationnels)
  - Rédiger des comptes-rendus + le faire valider (objectivité)
  - Récupérations des documentations (Plan de réseaux, architecture-logicielles...)
  - Rédiger une fiche projet (Synthèse et cadrage de la demande)
          - Contexte
          - Objectifs
              - Généraux
              - Opérationnels (ex:configurer serveur pour..., développer un …)
        - Moyens (→ Financiers,
            → Humains,
            → Techniques : → Matériels → Serveurs,
                  → Locaux,
                  → Véhicule,
                  → Téléphone
                  → Logiciels
            )
        - Contraintes (Temporelles, Financières(Plafond), Techniques, Humaines
  - Analyse des risques
  - Faire valider la fiche de projet

Étape 2 : Ingénierie de l'opération
  - S'organiser dans le temps pour mieux appréhender les difficultés latentes
  - Prévoir les parades le cas échéant
    Travaux : -
          - Diagramme de GANTT
          - Organisation de l'équipe et des moyens de productions